nPlan Maestro Detallado: Multi-Sourcing & Advanced Costing (MSAC) v2.0

Estimado usuario, se ha expandido la propuesta técnica desglosando cada fase en sub-procesos de ejecución específicos, agregando ejemplos prácticos para visualizar el impacto operativo directo en el ERP.

# 1. Roadmap de Implementación de Alta Especificidad

| Fase / Sub-fase | Proceso Específico | Criticidad | Tiempo | Ejemplo Práctico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase 1: Sourcing Hardening** | **Definición de Orígenes y Segmentación** | **ALTA** | **15d** |  |
| 1.1 Maestro Multi-Origen | Registro de `origen_id` vinculado a reglas impositivas y de flete. | Media | 4d | Art. "A": Origen local (IVA 21%) vs Origen Importado (Arancel 15% + Fletes). |
| 1.2 Reglas de Sourcing | Priorización de costos base por proveedor habitual o por mejor costo de última recepción. | Alta | 6d | El sistema elige automáticamente el costo del Proveedor "B" porque su última factura fue 5% menor al histórico. |
| 1.3 Perfiles de Costeo | Configuración por artículo: ¿Usa FIFO, PPP o LIFO? No todos los ítems valúan igual (ej. Perecederos vs Libros). | Alta | 5d | Los "Libros" usan PPP, pero los "Insumos Químicos" con vencimiento usan estrictamente FIFO. |
| 1.4 RFQ Enrichment | Integración con Solicitud de Cotizaciones: Sugerencia automática de proveedores y orígenes basados en el Sourcing Master. | Media | 4d | Al crear una Solicitud para "Art. A", el sistema invita automáticamente a los 3 proveedores (2 Locales, 1 Importado) registrados en el maestro. |
| **Fase 2: Traceability Core** | **Repositorio de Capas de Inventario** | **CRÍTICA** | **20d** |  |
| 2.1 Recepción Enriquecida | Captura de costo unitario, flete y seguro al momento del Remito/Factura (`cmp_recepciones`). | Crítica | 8d | Se reciben 100u a $10. El sistema genera la **Capa #001** con 100u saldo, origen "China", Costo $10. |
| 2.2 Inventario Aging | Control de "Cantidad Restante" por capa para evitar sobre-consumo. | Crítica | 7d | Quedan 20u de la **Capa #001**. Una venta de 30u debe consumir 20u de la #001 y 10u de la #002. |
| 2.3 Trace Document Link | Vínculo bidireccional entre la unidad física y el documento legal de compra. | Media | 5d | Desde el balance, el auditor hace clic y ve que el stock valuado proviene del Remito "R-005" del Proveedor "X". |
| **Fase 3: Valuation Engine** | **Motor de Consumo e Impacto en Precios** | **ALTA** | **25d** |  |
| 3.1 Algoritmo FIFO/LIFO | Lógica de "salida por capas": el costo de venta se determina por la antigüedad o novedad. | Alta | 10d | Venta de 50u: El sistema liquida la capa de $10 antes de pasar a la capa de $12 (FIFO). |
| 3.2 WAC Dynamic (PPP) | Auto-cálculo del Precio Promedio Ponderado cada vez que entra mercadería nueva. | Media | 7d | (100u a $10 + 50u a $13) / 150u = Nuevo PPP de $11.00. |
| 3.3 Pricing Synchronization | Disparo de propuestas automáticas de precio al cambiar la capa de costo activa. | Alta | 8d | Al agotarse la capa de $10 y empezar la de $12, el `PricingService` genera alerta para subir el precio de venta. |
| **Fase 4: Audit & CC** | **Reporting y Cuenta Corriente de Unidades** | **MEDIA** | **10d** |  |
| 4.1 Stock vs Finance Recon | Reporte de conciliación: Valuación del Inventario vs Saldo Contable de la cuenta Mercaderías. | Alta | 5d | El sistema detecta un gap de 0.02c por redondeo en capas de importación y sugiere ajuste de centavos. |
| 4.2 CC de Saldo Unidades | Historial de consumo de cada "Capa de Entrada" (Ventas vs Devoluciones). | Media | 5d | "La Capa #001 (100u) se extinguió en 3 ventas y 1 devolución de proveedor". |
| 4.3 Scrap & Loss Handling | Registro de bajas por rotura, robo o vencimiento con imputación al CMV/Pérdidas. | Alta | 4d | Baja de 5u vencidas: El sistema reduce la Capa #001 y genera el asiento contable de pérdida por stock. |
| **Fase 5: Pricing & Margins** | **Determinación de Precios y Rentabilidad** | **CRÍTICA** | **15d** |  |
| 5.1 Reglas de Margen | Configuración de márgenes deseados por Categoría, Origen (Local/Imp) o Articulo. | Alta | 5d | Artículos Importados: +40% sobre Costo Capa. Artículos Locales: +25%. |
| 5.2 Multi-Price Lists | Generación dinámica de listas (Público, Mayorista, Distribuidor) basadas en el motor de costos. | Crítica | 6d | Al entrar una nueva capa más cara, el sistema recalcula automáticamente la Lista Mayorista. |
| 5.3 Margin Analytics | Reporte de Margen Real (Venta - Costo de Capa) vs Margen Teórico Objetivo. | Media | 4d | "El producto X rinde 18% real, pero el objetivo era 22%. Revisión de costos de flete necesaria". |

---

# 2. Definición Técnica de Procesos Críticos

## A. Cuenta Corriente de Artículos (Units Account Context)

A diferencia de una CC de Pesos de un cliente, esta es una Cuenta Corriente de Unidades-Costo.

*   Crédito (Entrada): Generado por Compras o Devoluciones de Clientes (estas últimas deben re-ingresar a la capa original o crear una nueva para no distorsionar el costo).

*   Débito (Salida): Generado por Ventas, Bajas por rotura o Devoluciones a Proveedor.

## B. Análisis de Gaps de Resguardo (Auditoría)

1.  Bloqueo de Modificación Retroactiva: Una vez que una capa tiene consumos (unidades vendidas), el costo unitario de esa capa queda INMUTABLE. Si hubo un error en la factura de compra, se debe hacer un ajuste de costo explicitado vía nota de crédito, no editando la capa original.

2.  Identificación de Origen (Souring): El `origen_id` determinará la estrategia de Pricing. Los artículos importados suelen tener un margen de seguridad mayor debido a la volatilidad del tipo de cambio, lo cual se programará en el service de automatización de precios.

3.  Control de Mermas y Pérdidas: El destino final de una unidad no siempre es la venta. El sistema debe permitir "scrapear" unidades de capas específicas, garantizando que el valor del inventario refleje la realidad física y que la pérdida se registre en el período contable correcto.

## C. Determinación de Márgenes y Listas de Precios (Pricing Goal)

El objetivo último del sistema no es solo "saber cuánto costó", sino "dictaminar a cuánto vender".

*   Margen Directo: Cálculo sobre el costo de la capa FIFO activa.

*   Listas Dinámicas: El sistema alerta o actualiza automáticamente las listas de precios cuando el costo de reposición (Capa más reciente) varía significativamente del costo promedio.

---

# 3. Estimación y Esfuerzo Consolidado

| Hito | Días | Esfuerzo | Impacto en Auditoría |
| --- | --- | --- | --- |
| **Core Sourcing & RFQ** | 19 | ⬤⬤◯◯◯ | Establece la base legal y optimiza la captación competitiva de costos. |
| **Traceability Layers** | 20 | ⬤⬤⬤◯◯ | Garantiza trazabilidad CISA 100%. |
| **Valuation Engine** | 25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | Automatiza la rentabilidad bruta. |
| **Audit & Scrap Control** | 10 | ⬤⬤◯◯◯ | Resguarda la integridad fiscal y contable. |
| **Pricing & Margins** | 15 | ⬤⬤⬤⬤◯ | Carga el motor de ventas con precios competitivos y rentables. |

[!TIP]

**Siguiente Paso Sugerido**: Iniciar con el diseño de la tabla `stk_inventario_capas` y la modificación del maestro `cmp_articulos_proveedores` (Fase 1.1 y 1.2). ¿Procedemos con los scripts de base de datos?