# Plan Maestro de Costos Industriales y Sourcing (MSAC v3.0)

Estimado usuario, el plan ha sido refactorizado para cubrir no solo el comercio tradicional, sino también el ciclo de Producción Propia y Producción a Fazón, integrando la determinación de costos de materiales, gastos operativos y la gestión de partes consignadas.

# 1. Roadmap de Implementación Industrial & Sourcing

| Fase / Sub-fase | Proceso Específico | Criticidad | Estado | Impacto Operativo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase 1: Estructura de Costos & BOM** | **Definición de Orígenes y Recetas** | **CRÍTICA** | **EN EJECUCIÓN** |  |
| 1.1 Maestro Multi-Origen | Segmentación: Compra Local, Importada, Producción Propia y Fazón. | Media | **COMPLETADA** | Determina si el costo viene de factura o de orden de producción. |
| 1.2 Bill of Materials (BOM) | Definición de "Recetas" para artículos producidos o armados. | Alta | 8d | Lista de partes necesarias para fabricar 1 unidad, incluyendo mermas teóricas. |
| 1.3 Indirect Costs & Expenses | Carga de gastos fijos/variables (Mano de obra, Energía, Amortizaciones). | Crítica | 6d | Suma un "overhead" al costo de materiales para determinar el costo industrial. |
| 1.4 RFQ Enrichment | Explosión de BOM y sugerencia automática de proveedores en Solicitud de Cotización. | Media | 4d | Para fabricar 100u, el sistema genera avisos de compra para los 5 insumos necesarios. |
| 1.5 Módulo de Consignación | Gestión de stock propio en terceros o stock de terceros para uso propio. | Alta | 10d | Cubre Fazón, Tenencia para venta y Consignación de proveedores. |
| 1.6 Billing & Scheduling | Calendarización de avisos de venta y facturación automática por reporte de consumo. | Media | 5d | El sistema emite factura automática al recibir el "Aviso de Venta" del consignatario. |
| **Fase 2: Traceability & Production** | **Capas de Inventario Transformativo** | **CRÍTICA** | **PENDIENTE** |  |
| 2.1 Layer Roll-up (Producción) | Al cerrar una OP, el sistema genera una Capa de Costo = Σ(Costos de Materiales) + Gastos. | Crítica | 10d | El costo de los materiales consumidos (FIFO) se capitaliza en el producto terminado. |
| 2.2 Fazón Reception | Recepción de mercadería terminada por terceros, descontando partes consignadas. | Alta | 7d | Valúa el servicio del tercero + las partes entregadas previamente. |
| 2.3 Inventario Multi-Estado | Control de stock: Disponible, Consignado (en Fazón), En Tránsito, Scrapeado. | Alta | 6d | Trazabilidad total de la ubicación física de la inversión. |
| **Fase 3: Valuation & Margins** | **Motor de Rentabilidad Industrial** | **ALTA** | **PENDIENTE** |  |
| 3.1 FIFO/WAC Across Layers | Salida de capas tanto para venta como para insumo de producción. | Crítica | 10d | Si sube un insumo importado, el sistema recalcula el costo del producto terminado. |
| 3.2 Dynamic Margin Engine | Determinación de precio de venta: Costo Industrial + Margen Objetivo + Impuestos. | Alta | 8d | Diferencia margen bruto sobre materiales vs margen neto industrial. |
| 3.3 Pricing Synchronization | Alertas de cambio de precio al detectar variaciones en fletes o gastos de importación. | Media | 5d | El PricingService reacciona a cambios en la última capa de producción o compra. |
| **Fase 4: Audit & Scrap Control** | **Mermas, Perdidas y Auditoría** | **MEDIA** | **PENDIENTE** |  |
| 4.1 Real vs Theoretical Loss | Comparativa de mermas de producción reales vs teóricas del BOM. | Alta | 5d | Detecta ineficiencias en planta o robos de materiales. |
| 4.2 Stock & Finance Recon | Conciliación de cuentas: Materia Prima, Productos Proceso, Productos Terminados. | Crítica | 5d | Integridad contable bajo normas CISA/SOX. |

---

# 2. Definición Técnica de Procesos Industriales

## A. Tipología de Artículos (Make or Buy)

El sistema ahora distingue tres naturalezas de aprovisionamiento:

1.  Compra Pura: Costo = Factura + Gastos de Arribo (Local/Imp).

2.  Producción Propia: Costo = Materias Primas (FIFO) + Mano de Obra + Gastos Directos/Indirectos.

3.  Producción a Fazón (Terceros): Costo = Insumos propios consignados + FACTURA del Servicio de Fazón.

## B. Gestión de Consignación, Tenencia y Facturación

Aprovisionamiento Industrial (Fazón): Envío de partes a terceros con trazabilidad de consumo y devolución de remanentes.

Desarrollo de Clientes (Sin Capital): Entrega de productos terminados en tenencia. El cliente no paga hasta que vende.

Calendarización de Liquidación: El sistema exige reportes periódicos (avisos de venta). Si no se reciben, genera alertas de auditoría sobre stock inmovilizado.

Facturación por Aviso de Venta: Integración automática. Al reportar el tercero la venta de 10 unidades, el sistema genera la Factura de Venta y reduce la responsabilidad del consignatario.

Consignación de Proveedores: Uso de stock externo para fabricación propia o venta, pagando únicamente lo consumido (optimización de Capital de Trabajo).

## C. Determinación de Márgenes y Rentabilidad Real

El objetivo final es la Lista de Precios 4.0:

Margen Industrial: Ganancia sobre el costo total (Materiales + Gastos).

Análisis de Desvío: Reporte que muestra por qué el margen real fue menor al esperado (ej. un tornillo importado subió de precio o se usaron más horas-hombre de las previstas).

---

# 3. Estimación y Esfuerzo Consolidado (v3.0)

| Hito | Días | Esfuerzo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| **BOM & Costing Structure** | 25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | Estructura la ingeniería de producto y el "overhead". |
| **Fazón & Consignación** | 18 | ⬤⬤⬤◯◯ | Controla la mercadería fuera del establecimiento. |
| **Production Layering** | 23 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | Capitaliza costos y genera trazabilidad real. |
| **Pricing & Margin Engine** | 15 | ⬤⬤⬤⬤◯ | Dictamina el éxito financiero de la operación. |

[!TIP]

**Siguiente Paso Sugerido**: Iniciar con el diseño de la tabla `stk_inventario_capas` y la modificación del maestro `cmp_articulos_proveedores` (Fase 1.1 y 1.2). ¿Procedemos con los scripts de base de datos?