# Plan Maestro de Avance y Costos (MSAC v4.2)

Generado automáticamente por el Sistema de Seguimiento Colosal ERP.

Este documento presenta el estado de avance actual de la arquitectura industrial, los hitos consolidados, y la proyección de esfuerzo/costo para las fases subsiguientes (estimado en horas de desarrollo y consultoría experta).

# Fase 1: Estructura Industrial, BOM & Estándares

Estado: COMPLETADA (100%)
Costo Pendiente: 0 hrs (Fase Consolidada y Entregada)

| Sub-Fase / Módulo | Estado | Impacto / Resumen |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Maestro Multi-Origen | Completado | Compras Locales, Importadas, Producción y Fazón. |
| 1.2 Bill of Materials (BOM) | Completado | Recetas recursivas y explosión multi-nivel. |
| 1.3 Carga de Costos Indirectos | Completado | Overhead y Mano de Obra vía Standard Costing. |
| 1.4 Módulo Consignación & Fazón | Completado | Estructura de base de datos para Talleres Externos. |
| 1.5 Calidad & Técnico Legal | Completado | Repositorio Polimórfico (RNE, RNPA, ISO). |
| 1.6 Auditoría e Integridad SQL | Completado | Reconciliación de permisos y estructura SQL masiva. |
| 1.7 Tunning Experto BD | Completado | Generación de +400 índices para alto volumen. |

# Fase 2: Proyectos R&D y Trazabilidad Transformacional

Estado: EN EJECUCIÓN
Costo Pendiente Restante: 120 hrs

| Sub-Fase / Módulo | Estado | Costo Estimado | Detalle Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Módulo Proyectos de Desarrollo | Completado | 0 hrs | Maestro I+D, Gastos de Ingeniería y Fases (Evaluación a Aprobado) ya en Base de Datos. |
| 2.2 Interfaz Fazón & Liquidación | Pendiente | 50 hrs | Desarrollo de pantallas (Front-end/Routes) para despacho a Taller Externo y liquidación de consumo vs devoluciones. |
| 2.3 Layer Roll-up (Producción) | Pendiente | 70 hrs | Desarrollo del motor de cierre productivo. Capitaliza costo de materiales FIFO + Overhead + Calidad. |

# Fase 3: Valuation, Margins & Finanzas

Estado: PENDIENTE
Costo Pendiente Restante: 160 hrs

| Sub-Fase / Módulo | Estado | Costo Estimado | Detalle Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 FIFO/WAC Across Layers | Pendiente | 60 hrs | Módulo financiero de recálculo de costos en cascada para productos terminados basados en el costo real del insumo importado o fabricado. |
| 3.2 Dynamic Margin Engine | Pendiente | 60 hrs | Pantalla de fijación y simulación de precios. Costo + Margen Bruto vs Neto + Impuestos. |
| 3.3 Pricing Synchronization | Pendiente | 40 hrs | Jobs Asíncronos. Alertas cuando un proveedor varía el precio impactando en la rentabilidad industrial. |

# Fase 4: Compliance, Audit & Operativa

Estado: EN EJECUCIÓN PARCIAL
Costo Pendiente Restante: 50 hrs

| Sub-Fase / Módulo | Estado | Costo Estimado | Detalle Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 CISA/SOX & Tracker Requisitos | Completado | 0 hrs | Matriz de segregación SoD, y Módulo Gestor de Requerimientos (Tickets) integrados hoy. |
| 4.2 Módulo de Alertas Legales | Pendiente | 20 hrs | Job automático para detectar vencimientos de RNE/RNPA/ISO y envío de correos preventivos. |
| 4.3 Real vs Theoretical Loss | Pendiente | 30 hrs | Analítica para diferenciar Mermas productivas (Pérdidas) de Scrap Vendible (Activo Valorizado). |

## Resumen de Costos Estimados (Esfuerzo)

Costo Acumulado Fase 1 y entregables de Arquitectura Base: Pagado / Consolidado
Costo Tostalo Proyectado para Fases 2, 3 y 4 (Módulos Finales UI/UX y Motores Asíncronos): 330 hrs de Ingeniería y Consultoría Técnica.

Nota de Ejecución: Se recomienda priorizar la "Sub-fase 2.2" (Interfaz Fazón y Liquidación) dado que su arquitectura de Base de Datos y Repositorio Documental ya se encuentra 100% instalada en producción y su retorno operativo es masivo e inmediato para la tercerización de costura/armado.